АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕВРУДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2023 года №87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2023 году.

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния общественных и дворовых территорий, памятных мест, воинских захоронений на территории Большеврудского сельского поселения, а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства и работы, администрация муниципального образования Большеврудское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести в Большеврудском сельском поселении с 10 апреля по 08 мая 2023 года мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, уборку памятных мест, воинских захоронений.

- С 1 апреля 2023 года организовать на территории поселения информационные кампании по освещению субботников.

- В публикациях на официальных сайтах администрации, в группах социальных сетей использовать лозунг:

ВСЕ НА#ОБЩЕГОРОДСКИЕСУББОТНИКИ#КОМАНДА47!

- Для координации действий и оперативного руководства проведением мероприятий образовать штаб по благоустройству населенных пунктов Большеврудского сельского поселения в составе согласно Приложению 1.

- Разработать планы по проведению месячника по благоустройству в каждом населенном пункте, определить конкретные виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству территорий, в том числе памятных мест и воинских захоронений, по ликвидации несанкционированных свалок, восстановлению и ремонту детских и спортивных площадок, озеленению и иным видам работ.

- Утвердить График проведения субботников на территории Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района согласно Приложению 2.

- Обеспечить участников субботников и воскресников необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте и механизмам по уборке и вывозу мусора.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеврудский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации МО

Большеврудское сельское поселение                                           М.А. Герейханов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Большеврудского сельского поселения

от 29.03.2023г. №87

Состав

штаба по благоустройству населенных пунктов Большеврудского сельского поселения

Председатель штаба:

Герейханов Маеддин Агаларович – И.о. главы администрации МО Большеврудское сельское поселение

Члены штаба:

Силантьев Данил Игоревич – начальник сектора по межпоселковому взаимодействию

Трушкина Наталья Станиславовна – ведущий специалист

Эверест Екатерина Витальевна – ведущий специалист

Сергун Мария Васильевна – специалист администрации

Крупнов Роман Денисович - специалист администрации

Кленикова Елена Аркадьевна – ведущий специалист администрации

Абрамова Елена Викторовна – художественный руководитель МУК «Большеврудский ДК»

Квасова Анжела Александровна – художественный руководитель МУК «Большеврудский ДК»

Належитова Светлана Васильевна – художественный руководитель МУК «Большеврудский ДК»

Голубцова Юлия Николаевна - художественный руководитель МУК «Большеврудский ДК»

Лукина Наталья Викторовна – художественный руководитель МУК «Большеврудский ДК»

Акиншина Галина Викторовна – мастер участка ООО «Домсервис»

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Большеврудского сельского поселения

от 29.03.2023г. №87

График проведения субботников на территории Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района

| № п/п | Наименование объектов благоустройства | Адрес | Планируемое количество участников | Дата | ФИО ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественная территория | дер. Большая Вруда д.51 | 10 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Силантьев Д.И. Трушкина Н.С. |
| 2. | Общественная территория | дер. Большая Вруда ул. Спортивная | 10 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Силантьев Д.И. Трушкина Н.С. |
| 3. | Территория вокруг кладбища | дер. Большая Вруда | 20 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Пахомов-Мельников С.М. |
| 4. | Общественная территория | дер. Большая Вруда д.54 | 10 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Абрамова Е.В. |
| 5. | Общественная территория | пос. Курск (вдоль региональной а/д Пружицы –Красный Луч) | 10 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Крупнов Р.Д. Квасова А.А. |
| 6. | Парк | пос. Беседа парк | 12 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Сергун М.В. Лукина Н.В. |
| 7. | Общественная территория | пос. Каложицы | 8 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Кленикова Е.А. Належитова С.В. |
| 8. | Общественная территория | дер. Ущевицы | 8 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Кленикова Е.А. Голубцова Ю.Н. |

Информация об объектах проведения субботников

по благоустройству памятных мест и воинских захоронений на территории

Большеврудское сельское поселение

| № | Населенный пункт | Наименование площадки | Планируемое количество участников | Дата | ФИО ответственного, контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Большая Вруда | д. Большая Вруда, кладбище, братское захоронение д.Смердовицы, одиночная магила д.Сяглицы | 10 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Эверест Екатерина Витальевна, тел.: 8-813-73-55-241 Санкт-Петербургский военного ордена Жукова институт войск национальной гвардии Гусейнов Эльгам Гусейнэфендиевич тел.: 8-981-816-88-62 |
|  | д. Большие Озертицы | д. Большие Озертицы, братская могила | 3 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Кленикова Елена Аркадьевна, тел.: 8-813-73-61-160 ИП Григорян Рантик Ромикович |
|  | п. Каложицы | п. Каложицы, братская могила | 3 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Кленикова Елена Аркадьевна, тел.: 8-813-73-61-160 ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» |
|  | д. Котино | д. Котино, братская могила | 3 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Сергун Мария Васильевна, тел.: 8-813-73-63-336 ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» |
|  | д. Курск, Яблоницы | д. Курск, Яблоницы, кладбище, братская могила | 2 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Крупнов Роман Денисович, тел.: 8-813-73-55-241 МОУ «Яблоницкая средняя общеобразовательная школа» |
|  | д. Каложицы | д. Каложицы, братское захоронение | 3 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Кленикова Елена Аркадьевна, тел.: 8-813-73-61-160 ГУП ЛО Каложицы |
|  | п. Молосковицы | п. Молосковицы, кладбище, братская могила | 4 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Крупнов Роман Денисович, тел.: 8-813-73-55-241 Государственная противопожарная служба Волосовского района |
|  | д. Смердовицы | д. Смердовицы, братская могила | 5 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Эверест Екатерина Витальевна, тел.: 8-813-73-55-241 МОУ «Большеврудская средняя общеобразовательная школа» |
|  | д. Сяглицы | д. Сяглицы, братская могила | 4 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Эверест Екатерина Витальевна, тел.: 8-813-73-55-241 Санкт-Петербургский военного ордена Жукова институт войск национальной гвардии |
|  | п. Беседа | п. Беседа, памятник-стела | 4 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Сергун Мария Васильевна, тел.: 8-813-73-63-336 ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» |
|  | д. Ястребино | д. Ястребино, дом, в котором в детские годы жил Вильде Б.В. | 3 | 10.04.2023 - 08.05.2023 | Сергун Мария Васильевна, тел.: 8-813-73-63-336 Петрова Рима Николаевна Поддубная Татьяна Борисовна |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Большеврудского сельского поселения

от 29.03.2023г. №87

Форма отчета

о выполнении мероприятий месячника по благоустройству
и улучшению санитарного состояния городов и населенных
пунктов в муниципальном образовании

| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству - всего, в том числе учащихся школ, ПТУ | чел. |  |  |
| 2 | Санитарная уборка территорий | м2 |  |  |
| 3 | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских кладбищ | ед. |  |  |
| 4 | Уборка несанкционированных свалок | ед./м |  |  |
| 5 | Посадка деревьев | шт. |  |  |
| 6 | Посадка цветов | тыс. шт. |  |  |
| 7 | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок, других объектов малых архитектурных форм | ед. |  |  |
| 8 | Фотографии выполненных работ по благоустройству |  |  |  |