Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % достижения запланированного показателя | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма № 1 «Дорожное хозяйство Большеврудского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных участков дорог общего пользования | ед. | 100 | 3 | 3 |  |
| 2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования | пог.м. | 100 | 1 730 | 1 730 |  |
| 3. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 100 | 1 | 1 |  |
| 4. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 100 | 417,33 | 417,33 |  |
|  | Подпрограмма № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Большеврудского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных колодцев | ед. | 100 | 7 | 7 |  |
| 2. | Количество отремонтированных колонок | ед. | 100 | 1 | 1 |  |
| 3. | Готовность строящихся канализационных очистных сооружений в д.Большая Вруда | % | 100 | 50 | 50 |  |
| 4. | Количество населенных пунктов, в которых проводилось устройство уличного освещения | ед. | 100 | 7 | 7 |  |
| 5. | Количество приобретенных уличных светодиодных светильников | ед. | 100 | 60 | 60 |  |
| 6. | Количество установленных приборов учета электроэнергии | ед. | 100 | 10 | 10 |  |
|  | Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие территории Большеврудского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных ремонтов фасадов здания учреждения культуры | ед. | 100 | 1 | 1 |  |
| 2. | Схема газификации д.Княжево | ед. | 100 | 1 | 1 |  |
| 3. | Обследование территории на предмет наличия взрывчатых веществ под газопровод в д.Княжево | ед. | 100 | 1 | 1 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия были выполнены.

Подпрограмма № 1

«Дорожное хозяйство  Большеврудского сельского поселения»

Отремонтирована дорога в д.Красные Прологи, участок дороги от региональной дороги "Гатчина-Ополье" до ул.Озерная и до дома № 10 по ул.Молодежная в д.Смердовицы, участок дороги от перекрестка у д. № 8 до общественных огородов в д. Большая Вруда, дворовая территория многоквартирного дома № 5 в д.Большая Вруда.

Подпрограмма № 2

«Жилищно-коммунальное хозяйство  Большеврудского сельского поселения»

В рамках реализации областного закона от 14.12.2012 г. N95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" отремонтированы колодцы в д.Плещевицы, д.Смердовицы, д.Летошицы, п.Вруда по ул.Победы, колонка в п.Вруда по ул.Лесная.

Работы по строительству канализационных очистных сооружений в д.Большая Вруда выполнены на 50%. По завершении строительства в эксплуатацию будут введены канализационные очистные сооружения мощностью 700м3 в сутки.

В рамках реализации областного закона от 14.12.2012 г. N95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" проведено устройство уличного освещения в д.Большие Сяглицы, д.Прологи, д.Красные Прологи, д.Овинцево, п.Вруда по ул.Лесная, п.Вруда по ул.Заводская, д.Аракюля, п.Сяглицы.

Приобретено 60 энергоэффективных светодиодных светильников для замены светильников уличного освещения в поселении.

Установлено 10 счетчиков электроэнергии на уличном освещении.

Подпрограмма № 3

«Устойчивое развитие территории  Большеврудского сельского поселения»

Отремонтирован фасад МУК "Большеврудский ДК": кровля ограждена перилами, установлены снегозадержатели, ветровые планки, стены облицованы металлосайдингом.

Проводились подготовительные работы к разработке проекта газоснабжения в д.Княжево: разработана схема газоснабжения, проведено обследование территории на предмет нахождения взрывчатых веществ.

В муниципальную программу были внесены изменения постановлениями главы администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 26.02.2015г. № 11, от 02.06.2015г. № 31, от 01.09.2015г. № 95, от 29.12.2015г. № 168. Внесение изменений было обусловлено выделением средств из бюджета Ленинградской области, а также в связи с корректировкой мероприятий программы.