Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Большеврудское сельское поселение Волосовский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | **Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения ремонтных работ.** | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. | Заключен договор на проектные работы для подготовки последующей документации для проведения торгов |
| 1.1. | Устройство уличного освещения в д.Большая Вруда (в т.ч. проектирование), с установкой светодиодных светильников |
| 2. | **Выполнение работ по ремонту объекта** | В срок установленный муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. | разрабатывается проект |
| 2.1. | Устройство уличного освещения в д.Большая Вруда (в т.ч. проектирование), с установкой светодиодных светильников |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Лен.обл. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком. | не осуществлялась |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально предоставлять в комитет отчет об использовании субсидий на бумажном и электронном носителе по форме, утвержденной комитетом | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2016г. в соответствии с приложением 5 к Соглашению |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. |  | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

И.о.главы администрации МО

Большеврудское сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.А.Арстамян/