**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Утверждено**  **средств (рублей) из:** | | | **Поступило средств (рублей) из:** | | | **Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:** | | | **Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** | | | | | | |
| **областного бюджета \*** | **бюджета муници-пального образова-ния \*** | **вне-бюд-жетных источ-ников**  **\*** | **област-ного бюджета** | **бюджета муници-пального образова-ния** | **вне-бюд-жетных источ-ников** | **област-ного бюджета** | **бюджета муни-ципаль-ного образо-вания** | **вне-бюджетных источни-ков** | **Контр-агент** | **Номер и дата договора** | **Наиме-нование работ** | **Сумма догово-ра, рублей** | **Выпол-нено**  **работ, рублей** | **Номер, дата акта выпол-ненных работ** | **Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому \*)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| Текущий ремонт универсальной спортивной площадки в дер. Большая Вруда | 1 028 800,00 | 209 178,92 | 17 570,00 | 792 175,82 | 209 178,92 | 17 570,00 | 792 175,82 | 209 178,92 | 17 570,00 | 0,00 | **ООО «ПСК ПРОТЭКТ»** | **№2 от 19.05.**  **2019г.** | Текущий ремонт универсальной спортивной площадки в дер. Большая Вруда | **1 001 354,74** | **1 001 354,74** | **№1 от 02.07.19г** | **100** |
| **Итого** | **1 028 800,00** | **209 178,92** | **17 570,00** | **792 175,82** | **209 178,92** | **17 570,00** | **792 175,82** | **209 178,92** | **17 570,00** | **1 028 800,00** |  |  |  | **1 001 354,74** | **1 001 354,74** |  |  |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Музалев А.В. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каменская Н.В. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Каменская Н.В. тел. 8(81373) 55-268 |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Большеврудское сельское поселение

за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевой показатель результативности предоставления субсидии** | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

**Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| 1. | Текущий ремонт универсальной спортивной площадки в дер. Большая Вруда | Шт. | 1шт. | 1 шт. |

Глава администрации

МО Большеврудское СП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Музалев А.В.