Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие социальной сферы МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта МО Большеврудское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт универсальной спортивной площадки в дер. Большая Вруда |  | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по текущему ремонту универсальной спортивной площадки в дер. Большая Вруда | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | восстановление покрытия футбольного поля, ремонт ограждения универсальной спортивной площадки | Выполняются в соответствиими с условиями контракта |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Приемка будет производиться после окончания ремонтных работ в соответствии с условиями контракта |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие социальной сферы МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта МО Большеврудское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | будут произведены в соответствии с условиями контракта после выполнения ремонтных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | предоставлен на 01.07.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | наиболее эффективное использование бюджетных средств | в настоящее время не требуется |

Глава администрации               А.В.Музалев