ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета

за август 2016 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств   в 2016 году | | | | Получено   субсидий  в 2016 году | | Принятые в 2016   году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2016 году | | | | Оста- ток  суб-  сидий на  лице- вых сче-  тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | контр- агент | номер и  дата  дого- вора | сумма дого- вора  на  2016  год | Всего | в том числе | | |
| феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Строительство объекта «Распределительный газопровод дер.Княжево», в т.ч. проектные работы | 1 981 000,00 | 0,00 | 1 881 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗИ-Комплекс» | №04 от 02.10.2015г. | 1 980 294,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Срок окончания работ по контракту 30.04.2016г. По состоянию на 01.08.2016г. обязательства контрагента по контракту не выполнены, в связи с предоставлением ему первичных документов в срок не в полном объеме. |

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 (Ноль) рублей подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Музалев А.В. «02» сентября 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каменская Н.В. «02» сентября 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)