- Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Большеврудское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | май-октябрь 2018 года | Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | - МК №0145300015418000008-0161058-02 от 19.06.18г.; - Дог. № 516 от 16.05.18г.; - Дог. № ВСК2018-0015 от 27.06.2018 - Аукцион 12.10.2018г. |
| 1.1. | Приобретение и установка детского спортивного городка в деревнях Горицы, Летошицы, Полобицы, Овинцево |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт колодца в дер. Прологи |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт уличного освещения в пос. Вруда |  |  |  |  |
| 1.4. | Закупка и подсыпка щебнем съезда к пожарному водоему в дер. Тресковицы |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ | июнь- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту |  |
| 2.1 | Выполнение работ по приобретению и установке детского спортивного городка в деревнях Горицы, Летошицы, Полобицы, Овинцево |  |  |  | Акт № 1 от 19.07.18г. |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонт колодца в дер. Прологи | июнь- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | Акт № 180522-001 от 22.05.18г. |
| 2.3. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в пос. Вруда | июнь- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | Акт № ВСК00000021 от 29.06.18г. |
| 2.4 | Выполнение работ по закупке и подсыпке щебнем съезда к пожарному водоему в дер. Тресковицы | октябрь 2018г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | Работы будут производиться после заключения МК |
| - II. Контроль за реализацией муниципальной программы: «Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Большеврудское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | август- октябрь 2018 года | Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Оплата п/п № 606 от 01.06.18г.; № 909 от 20.07.18г.; № 1194 от 25.09.18г. |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа следующего за отчетным | Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Предоставлен на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено Дополнительное соглашение с комитетом №1 от 25.09.2018 г., изменения в муниципальную программу будут вноситься после изменения местного бюджета в октябре 2018г. |

Глава администрации                                         А.В. Музалев

МО Большеврудское СП