АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕВРУДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04 октября 2016 года                                                                          № 142-а

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области в 2016 году и реестра многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на территории муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, в 2016 году

В соответствии частью 7 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года №218, в целях реализации закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Большеврудского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домах на территории муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  в 2016 году (приложение №1).

2. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на территории муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2016 году с учетом мер государственной поддержки (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в сети интернет.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации МО

Большеврудское сельское поселение                                                   А.В.Музалев

Приложение №1 к постановлению администрации

МО Большеврудское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

от ____2016 №_____

| Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Большеврудское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Большеврудское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дер. Большая Вруда, д. 4 | 1977 |  | Панель | 5,00 | 6,00 | 5 416,80 | 4 833,00 | 3 574,00 | 252,00 | 1 880 963,00 | 0,00 | 778 719,00 | 376 192,00 | 726 051,61 | 347,25 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 5 416,80 | 4 833,00 | 3 574,00 | 252,00 | 1 880 963,00 | 0,00 | 778 719,00 | 376 192,00 | 726 051,61 | 347,25 | х | х | х |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 921 215,61 | 0,00 | 778 719,00 | 376 192,00 | 766 304,61 | х | х | х | х |

Приложение №2 к постановлению администрации

МО Большеврудское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

от ____2016 №_____

| Реестр многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году с учетом мер государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт крыши |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  |  |  | Утепление фасадов |  |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | Проектные работы |  | Работы по предпроектной подготовке |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения |  | Ремонт сетей теплоснабжения |  | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения |  | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |  | руб. |  | ед. | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. | куб.м. |  | руб. |  | кв.м. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Большеврудское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дер. Большая Вруда, д. 4 | 1 880 963,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315,00 |  | 1 880 963,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 1 880 963,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315,00 |  | 1 880 963,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление строительного контроля |  | 40 252,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 1 921 215,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |